Relatório Parcial

Título do Projeto：
ID JEMS:

Estudantes:
Professor:
Universidade:

Declaração de Responsabilidade

Nós, estudantes do projeto ID. XXXXXXX, declaramos que as informações contidas neste relatório são verdadeiras, sob a supervisão do nosso professor orientador que assina abaixo.

Assinatura do Professor: _____________________________________

Nome do Professor:

Data:

Cronograma Inicial Proposto
[Inserir o cronograma que foi submetido na proposta do projeto]
04/07	Envio da Proposta
…
29/08-09/09	Estudar as capacidades da placa
12/09-23/09	Desenvolvimento do protótipo para as funcionalidades A e B
26/09-07/10	Desenvolvimento do protótipo para a funcionalidade C
…
28/10	Submissão do Relatório Parcial
…
18/11	Submissão do Relatório Final
21/11 – 24/11	Apresentação no SBESC

Cronograma Atualizado
[Inserir a versão atualizada do cronograma, destacando as tarefas realizadas e seu status (percentagem).]

04/07	Envio da Proposta	100%
…
29/08-09/09	Estudar as capacidades da placa	100%
12/09-23/09	Desenvolvimento do protótipo para as funcionalidades A e B	80%
26/09-07/10	Desenvolvimento do protótipo para a funcionalidade C	50%
…
28/10	Submissão do Relatório Parcial	0%
…
18/11	Submissão do Relatório Final	0%
21/11 – 24/11	Apresentação no SBESC	0%

Dificuldades e Soluções
[Descreva as principais dificuldades encontradas pelo grupo até o momento e como o grupo resolveu ou pretende resolvê-las.]

Referências